**TP : Gestion de Projet Scrum sur Jira - Création d'un Site Web pour un Restaurant**

**Sujet** : Utilisation de Jira pour gérer un projet de création d'un site web pour un restaurant fictif.

**Contexte** :  
Le restaurant "La Table Savoureuse" souhaite lancer son site web afin de permettre aux clients de :

* Consulter le menu en ligne
* Réserver une table
* Découvrir l’histoire et l’ambiance du restaurant

Votre mission, en tant qu'équipe de développement, est de concevoir ce site web en respectant les besoins du client.

**Travail à réaliser :**

1. **Création d’un Projet Scrum dans Jira**  
   Créez un projet Scrum dans Jira avec le nom **"Site Web La Table Savoureuse"**.
2. **Définition des User Stories**  
   Créez les "user stories" suivantes pour structurer le travail du projet :
   * **Story 1** : "En tant que visiteur, je veux pouvoir consulter le menu en ligne."
   * **Story 2** : "En tant que client, je souhaite pouvoir réserver une table en ligne."
   * **Story 3** : "En tant qu'utilisateur, je veux découvrir l'histoire du restaurant."
   * **Story 4** : "En tant qu'admin, je souhaite pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des plats dans le menu."
   * **Story 5** : "En tant qu'admin, je veux pouvoir gérer les réservations depuis une interface admin."
3. **Décomposition des Stories en Tâches**  
   Pour chaque story, créez les sous-tâches nécessaires. Par exemple, pour la Story 1 :
   * Créer la page Menu
   * Ajouter les catégories de plats
   * Intégrer le design de la page
   * Connecter la page à la base de données pour afficher les plats
4. **Estimation et Priorisation**  
   Estimez chaque story en points et priorisez-les dans le backlog.
5. **Planification du Sprint**  
   Planifiez un Sprint d'une durée de 1 à 2 semaines en incluant les stories prioritaires dans le Sprint.
6. **Suivi et Mise à jour des Tâches**  
   Mettez à jour le statut des tâches pendant le Sprint pour refléter l'avancement.