## Slide 1: JIRA SCRUM/KANBAN

## Slide 2: Introduction à scrum :
Scrum est une méthodologie agile qui permet aux équipes de gérer des projets complexes en adoptant une approche itérative et incrémentale. Elle repose sur des cycles de travail courts et structurés, appelés sprints, visant à livrer des fonctionnalités de manière progressive tout en garantissant l’adaptabilité aux changements. Scrum favorise la collaboration, la transparence et l'amélioration continue dans les équipes de développement.
SCRUM

## Slide 3: Rôles dans scrum :
Scrum Master : Ce facilitateur veille à ce que l'équipe suive les principes Scrum. Il élimine les obstacles pouvant gêner le bon déroulement des sprints et s’assure que chacun comprend bien son rôle et ses responsabilités dans le processus.
2
1
3
Équipe de développement : Ce groupe multidisciplinaire est composé de développeurs, testeurs et autres experts techniques, chargés de livrer un produit fonctionnel à la fin de chaque sprint. L’équipe est auto-organisée et décide de la meilleure façon de transformer les éléments du backlog en fonctionnalités tangibles.
Product Owner : Il est responsable de définir les priorités et de gérer le backlog produit, une liste des fonctionnalités et des tâches à réaliser. Il représente les besoins des utilisateurs finaux et des parties prenantes, s’assurant que l’équipe travaille sur les éléments à forte valeur ajoutée.

## Slide 4: C’est quoi Jira?
Jira Software est une solution de gestion de projet éditée par l’entreprise Atlassian. Elle permet aux équipes de s’organiser efficacement, d’établir une communication durable et de visualiser le projet en un coup d’œil grâce à ses tableaux de bord personnalisés. Cet outil est reconnu comme la solution la plus utilisée par les équipes de développement logiciel. Jira Software permet également de : • Travailler en méthode agile grâce aux tableaux Kanban et Scrum. • Accélérer la livraison des projets • Améliorer en continu des projets • Faciliter le travail des équipes

## Slide 5: Des principes importants :
Épic :
Un épic est une grande fonctionnalité ou un ensemble de travaux à réaliser, souvent trop complexe pour être traité en une seule itération ou sprint.
Il représente un objectif majeur ou une fonctionnalité clé d’un produit qui nécessite plusieurs user stories, tâches ou sous-tâches pour être complété.
2
1
User Stories
Les besoins fonctionnels sont exprimés sous forme de User Stories. Ces descriptions courtes et simples définissent les exigences du projet du point de vue de l’utilisateur final. Une User Story suit généralement le format : En tant que [type d’utilisateur], je veux [action] afin de [résultat]. Ce format aide l’équipe à comprendre clairement les attentes des utilisateurs et à se concentrer sur la valeur métier.

## Slide 6: Des principes importants :
Tâche :
Une tâche est une unité de travail spécifique et clairement définie. Elle est plus petite qu’un épic et représente une activité à accomplir qui fait partie du projet.
Les tâches sont des éléments d’action qui peuvent être assignés à un membre de l’équipe et suivis tout au long de leur cycle de vie.
2
Bug :
Un bug est un problème ou un dysfonctionnement identifié dans le produit, souvent lié à un écart entre les résultats attendus et réels du système ou à une mauvaise implémentation.
Il représente un travail imprévu qui survient lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou ne répond pas aux critères de qualité.
1

## Slide 7: Gestion du backlog produit
Qu’est ce qu’un backlog produit
Backlog produit : C’est une liste priorisée des éléments à développer, Ajouter des épics, user stories, tâches et bugs dans le backlog. Priorisation des tickets dans le backlog, incluant les fonctionnalités, corrections de bugs, améliorations techniques, etc.

## Slide 8: Affinage du backlog (backlog grooming) : Tri, mise à jour et priorisation les tâches.

## Slide 9: Planification du Sprint :
Sprint planning :
Au début de chaque sprint, l'équipe se réunit pour planifier les tâches à accomplir en fonction des priorités du backlog produit. Les objectifs du sprint sont clairement définis.
3
Sprint Backlog :
Une sélection d’éléments du backlog produit que l’équipe s'engage à réaliser au cours d'un sprint. Ce sont les tâches à accomplir dans le sprint en cours.
1
Sprints
Les sprints sont des cycles de travail définis, généralement de deux à quatre semaines, où l’équipe se concentre sur un ensemble d’objectifs clairement identifiés. Chaque sprint commence par une réunion de planification (Sprint Planning).
2

## Slide 10: Présentation du tableau Scrum (To Do, In Progress, Done)

## Slide 11
Daily Scrum : Une courte réunion quotidienne (généralement 15 minutes) où chaque membre de l’équipe fait un point sur ce qu’il a fait, ce qu’il prévoit de faire et les éventuels obstacles rencontrés.
1
Sprint Retrospective
La Sprint Retrospective a pour but d'identifier les aspects positifs et négatifs du sprint afin d’améliorer les sprints futurs. Elle se concentre sur l’amélioration continue du processus de développement.
Objectifs de la Sprint Retrospective :
Analyser le processus
Planifier des actions d’amélioration
Renforcer l’esprit
3
Sprint Review
La Sprint Review est une réunion collaborative tenue à la fin de chaque sprint pour inspecter le travail accompli et obtenir des retours des parties prenantes sur l’incrément du produit.
Objectifs de la Sprint Review :
Présenter l’incrément ,Obtenir des retours ,Adapter le Product Backlog.
2

## Slide 12: Les artefacts Scrum Les artefacts Scrum, des éléments qui aident à organiser et à structurer le travail dans un cadre Scrum.

## Slide 13: Les artefacts Scrum
Sprint Backlog : C’est une sélection des tâches du Product Backlog que l’équipe s’engage à accomplir durant un sprint (courte période de travail)
Pour le sprint en cours, l’équipe pourrait choisir ces tâches du Product Backlog :
  Ajouter la fonctionnalité de paiement par carte de crédit.
  Créer une interface utilisateur simple pour le panier.
L’équipe s’engage à terminer ces tâches durant le sprint (par exemple, deux semaines).
2
1
3
Incrément : Ce sont les tâches terminées à la fin du sprint. Elles doivent être prêtes à être utilisées ou montrées.
À la fin du sprint, l’incrément pourrait inclure la fonctionnalité de paiement et la nouvelle interface du panier.
Cela signifie que ces parties sont terminées et peuvent être présentées au client ou mises en ligne.
Product Backlog : C’est la liste de toutes les tâches nécessaires pour améliorer le produit. Elle est mise à jour par le Product Owner.
Imaginons une application de shopping en ligne. Le Product Backlog pourrait contenir des éléments comme :
Ajouter une option de paiement par carte de crédit.
Créer un système de recommandations de produits.
Améliorer la vitesse de chargement des pages.

## Slide 14: Merci!
Avez-vous des questions?
Prochain thème : Modèle KANBAN