## Slide 1: JIRA SCRUM/KANBAN
Présentée par :
Omar LAGDANI
Oussama ASSOULI
Amal BAZYANE
Niàma SALIMI
Fatima-zahra SKIOUI

## Slide 2: C’est quoi Jira?
Jira Software est une solution de gestion de projet éditée par l’entreprise Atlassian. Elle permet aux équipes de s’organiser efficacement, d’établir une communication durable et de visualiser le projet en un coup d’œil grâce à ses tableaux de bord personnalisés. Cet outil est reconnu comme la solution la plus utilisée par les équipes de développement logiciel. Jira Software permet également de : • Travailler en méthode agile grâce aux tableaux Kanban et Scrum. • Accélérer la livraison des projets • Améliorer en continu des projets • Faciliter le travail des équipes

## Slide 3: Introduction à scrum :
Scrum est une méthodologie agile qui permet aux équipes de gérer des projets complexes en adoptant une approche itérative et incrémentale. Elle repose sur des cycles de travail courts et structurés, appelés sprints, visant à livrer des fonctionnalités de manière progressive tout en garantissant l’adaptabilité aux changements. Scrum favorise la collaboration, la transparence et l'amélioration continue dans les équipes de développement.
SCRUM

## Slide 4: Rôles dans scrum :
Scrum Master : Ce facilitateur veille à ce que l'équipe suive les principes Scrum. Il élimine les obstacles pouvant gêner le bon déroulement des sprints et s’assure que chacun comprend bien son rôle et ses responsabilités dans le processus.
2
1
3
Équipe de développement : Ce groupe multidisciplinaire est composé de développeurs, testeurs et autres experts techniques, chargés de livrer un produit fonctionnel à la fin de chaque sprint. L’équipe est auto-organisée et décide de la meilleure façon de transformer les éléments du backlog en fonctionnalités tangibles.
Product Owner : Il est responsable de définir les priorités et de gérer le backlog produit, une liste des fonctionnalités et des tâches à réaliser. Il représente les besoins des utilisateurs finaux et des parties prenantes, s’assurant que l’équipe travaille sur les éléments à forte valeur ajoutée.

## Slide 5: Des principes importants :
Épic :
Un épic est une grande fonctionnalité ou un ensemble de travaux à réaliser, souvent trop complexe pour être traité en une seule itération ou sprint.
Il représente un objectif majeur ou une fonctionnalité clé d’un produit qui nécessite plusieurs user stories, tâches ou sous-tâches pour être complété.
2
1
User Stories
Les besoins fonctionnels sont exprimés sous forme de User Stories. Ces descriptions courtes et simples définissent les exigences du projet du point de vue de l’utilisateur final. Une User Story suit généralement le format : En tant que [type d’utilisateur], je veux [action] afin de [résultat]. Ce format aide l’équipe à comprendre clairement les attentes des utilisateurs et à se concentrer sur la valeur métier.

## Slide 6: Des principes importants :
Tâche :
Une tâche est une unité de travail spécifique et clairement définie. Elle est plus petite qu’un épic et représente une activité à accomplir qui fait partie du projet.
Les tâches sont des éléments d’action qui peuvent être assignés à un membre de l’équipe et suivis tout au long de leur cycle de vie.
2
Bug :
Un bug est un problème ou un dysfonctionnement identifié dans le produit, souvent lié à un écart entre les résultats attendus et réels du système ou à une mauvaise implémentation.
Il représente un travail imprévu qui survient lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou ne répond pas aux critères de qualité.
1

## Slide 7: Gestion du backlog produit
Qu’est ce qu’un backlog produit
Backlog produit : C’est une liste priorisée des éléments à développer, Ajouter des épics, user stories, tâches et bugs dans le backlog. Priorisation des items dans le backlog, incluant les fonctionnalités, corrections de bugs, améliorations techniques, etc.

## Slide 8: Affinage du backlog (backlog grooming) : Tri, mise à jour et priorisation les tâches.

## Slide 9: Planification du Sprint :
Sprint planning :
Au début de chaque sprint, l'équipe se réunit pour planifier les tâches à accomplir en fonction des priorités du backlog produit. Les objectifs du sprint sont clairement définis.
3
Sprint Backlog :
Une sélection d’éléments du backlog produit que l’équipe s'engage à réaliser au cours d'un sprint. Ce sont les tâches à accomplir dans le sprint en cours.
1
Sprints
Les sprints sont des cycles de travail définis, généralement de deux à quatre semaines, où l’équipe se concentre sur un ensemble d’objectifs clairement identifiés. Chaque sprint commence par une réunion de planification (Sprint Planning .
2

## Slide 10: Présentation du tableau Scrum (To Do, In Progress, Done)

## Slide 11: Suivi et rapports SCRUM :
Utilisation du tableau pour le suivi quotidien.
Daily Scrum : Une courte réunion quotidienne (généralement 15 minutes) où chaque membre de l’équipe fait un point sur ce qu’il a fait, ce qu’il prévoit de faire et les éventuels obstacles rencontrés.
1
Velocity Report : Calcul de la vitesse de l’équipe pour anticiper le travail à venir.
Burndown Chart
Pour suivre l’avancement d’un sprint, Scrum utilise des outils visuels comme le Burndown Chart. Ce graphique montre la quantité de travail restante au fil du temps et permet de voir si l’équipe est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à la fin du sprint. Il aide également à identifier les blocages ou retards potentiels, permettant une gestion proactive du sprint.
2

## Slide 12: QCM SUR JIRA ET SCRUM
Question 1 :
Dans un projet Scrum, quelle est la durée typique d’un sprint ? - A) 1 jour - B) 1 semaine - C) 2 à 4 semaines - D) 2 mois

## Slide 13
Réponse correcte :
C) 2 à 4 semaines

## Slide 14
Question 2 :
Dans Jira, à quoi sert le backlog ?
- A) À suivre l’avancement des sprints
- B) À gérer les tâches en retard
- C) À stocker toutes les tâches, user stories et bugs avant qu’ils soient
planifiés dans un sprint
- D) À calculer la vélocité de l’équipe

## Slide 15
Réponse correcte :
C) À stocker toutes les tâches, user stories et bugs avant qu’ils soient planifiés dans un sprint

## Slide 16
Question 3 :
Quel est le rôle principal du Product Owner dans Scrum ?
- A) Diriger l’équipe de développement
- B) Développer le produit
- C) Prioriser et gérer le backlog produit
- D) Tester les fonctionnalités

## Slide 17
Réponse correcte :
C) Prioriser et gérer le backlog produit

## Slide 18
Question 4 :
Quel graphique dans Jira est utilisé pour suivre la progression du travail restant dans un sprint ?
- A) Velocity Chart
- B) Burndown Chart
- C) Epic Chart
- D) Workload Pie Chart

## Slide 19
Réponse correcte :
B) Burndown Chart

## Slide 20
Question 8 :
Dans Scrum, que représente une **user story** ?
- A) Une liste de tâches techniques
- B) Une description d’une fonctionnalité du point de vue de l’utilisateur
- C) Un bug critique dans le produit
- D) Un ensemble de tests pour une fonctionnalité

## Slide 21
Réponse correcte :
B) Une description d’une fonctionnalité du point de vue de l’utilisateur

## Slide 22: Question 9 : Qui est responsable de la gestion de l’équipe et de la facilitation des cérémonies Scrum, comme le Daily Scrum et la Rétrospective ? - A) Product Owner - B) Développeur - C) Scrum Master - D) Stakeholder

## Slide 23
Réponse correcte :
- C) Scrum Master

## Slide 24
Question 10:
Dans Jira, comment appelle-t-on une grosse fonctionnalité qui peut être divisée en plusieurs user stories ?
- A) Bug
- B) Epic
- C) Task
- D) Sub-task

## Slide 25
Réponse correcte :
B) Epic

## Slide 26
Question 11 :
Que signifie l'acronyme "JQL" dans Jira ?
- A) Jira Quality List
- B) Jira Quick Log
- C) Jira Query Language
- D) Jira Question Language

## Slide 27
Réponse correcte :
B) Epic

## Slide 28: Merci!
Avez-vous des questions?
Prochain thème : Modèle KANBAN